计划文档

## 得分标准参考

### “同源”——基于多智能体(Multi-Agent)与AIGC的非遗文化数字生命共创平台

- 选题背景溯源（10分）：

海峡两岸及港澳地区有着“同宗同源”的文化底蕴，但传统非遗文化（如皮影、蜀绣、剪纸、木偶戏等）面临断代。本项目旨在用AIGC让非遗文化“活过来”，从静态展示转变为可交互的“数字生命”。

- 核心创新性（20分）：

应用创新 - “数字传承人”多智能体协同：不是普通的问答机器人。后台运行多个AI Agent（历史学家、匠人、游客），它们基于RAG（检索增强生成）学习了特定的非遗文献，彼此之间可以自主讨论，用户可以介入它们的群聊。

技术创新 - AIGC文生图/3D实景融合：用户输入一段文字，AIGC自动生成具有特定非遗风格（如剪纸风、水墨风）的艺术作品，并结合前端Web3D（可AI辅助生成简单的Three.js代码）在虚拟展馆中展示。

- 开发难度与科学性（15+20分）- 完美结合你的技术栈：

后端 (SpringBoot)：采用异步架构。由于AIGC生成耗时，引入Redis作为消息队列（MQ）或实现异步任务状态缓存，解决大并发下的AI生图阻塞问题，体现高并发处理能力。

AIGC集成：引入 Spring AI 框架，构建 RAG（Retrieval-Augmented Generation）知识库，使用向量数据库（如Milvus或Redis Stack）来保证数字人物回答的严谨性，不胡编乱造。

前端 (Vue3)：使用 Vue3 + WebSocket 实现实时流式响应（Stream），并在前端渲染炫酷的生成动效。

- 展示效果（20分）：

答辩时直接让评委输入老家所在的非遗项目，系统几秒钟内生成一副非遗风格的数字艺术品，并由一个带语音的“数字传承人”操着方言讲解，视觉冲击力极强。

针对“海峡两岸暨港澳地区”这一极其特殊的地域背景，评委往往非常看重**“文化认同”、“情感羁绊”以及“跨地域的交流与融合”**。

# 分工

### 第一组：3 个后端（负责 “后台不崩、数据不乱、接口能用”）

#### 后端 1（主后端）：吕东剑

- 搭 SpringBoot 基础框架，搞 Redis 消息队列 + 异步任务（最核心！解决多评委同时点生图 / 对话时的卡顿崩溃问题）

- 写所有核心接口的总调度，对接前端和 Agent 组的所有请求

- 搞 WebSocket 实时通信，实现对话流式输出（像豆包一样一个字一个字蹦）

- 负责整体项目的代码管理和进度协调，每天 5 分钟同步会主持人

#### 后端 2（AIGC 专属）：陈尚斌

- 用 Spring AI 对接大模型接口（文心一言 / 通义千问，免费额度足够）

- 搭 RAG 知识库，把提前找好的两岸三地非遗文献、匠人访谈、历史资料导入向量数据库（优先用 Redis Stack，不用额外搭 Milvus，省时间）

- 写文生图接口，封装不同非遗风格（剪纸、水墨、皮影、蜀绣）的提示词模板

- 对接语音合成接口，提前录好两岸各地常用方言的音色参数

- 部署docker

#### 后端 3（数据 + 工具人）：卓俊炜

- 整理核心数据：海峡两岸暨港澳省级以上非遗名录（重点标注同源项目，如妈祖、醒狮、剪纸、木偶戏），每个项目配简介、代表作品、历史渊源

- 写地图数据接口、搜索接口、二级页面数据接口，实现鼠标悬停显示信息、点击展开下级地域

- 做用户对话记录、生成作品的简单存储，不用搞复杂的用户系统

- 帮另外两个后端打杂，写简单接口、测 bug、整理文档

### 第二组：3 个 Agent 搭建（负责 “AI 有脑子、有样子、会聊天”，项目核心创新点）

#### Agent1（多智能体主负责人）：林怡杰

- 搭多智能体基础框架，定义 3 个核心角色：历史学家（讲历史）、老匠人（讲技艺）、年轻游客（提普通人的问题）

- 写角色 prompt，让三个 Agent 能基于 RAG 知识库自主讨论（比如讨论 “两岸妈祖祭典的异同”）

- 实现用户介入群聊功能：用户可以随时插话，三个 Agent 会针对性回复

- 优化对话逻辑，避免 AI 胡编乱造，确保所有回答都能溯源到知识库

#### Agent2（数字传承人形象 + 人设）：陈禹帆

- 设计地域特色 AI 形象模板：比如福建妈祖风、广东醒狮风、台湾歌仔戏风、澳门葡韵风、香港港式剪纸风，支持用户要的 “魔物娘 / 拟人化” 风格

- 给每个非遗项目写专属人设 prompt，让 AI 生成的形象和性格匹配（比如蜀绣传承人温柔细腻，皮影传承人活泼有趣）

- 对接后端语音接口，实现 “数字传承人用方言讲解” 的功能，提前调好各地口音

- 做形象展示界面，让生成的 AI 形象能在对话页动起来（简单的眨眼、说话动效即可）

#### Agent3（生图 + 3D 辅助）：杨文渊

- 打磨非遗风格生图提示词，确保生成的作品风格统一、辨识度高（比如剪纸风必须有镂空、红色元素）

- 实现 “对话中生图” 功能：用户在聊天时说 “给我画一个皮影版的孙悟空”，系统自动生成并插入对话

- 做简单的 Web3D 虚拟展馆（用 Three.js 现成模板），把生成的作品展示在 3D 展厅里

- 准备答辩用的生图案例，提前测试生成速度，确保 3 秒内出图

### 第三组：1 个前端（负责 “界面好看、交互丝滑、评委一眼惊艳”）

#### 前端：杨欣潼

- 搭 Vue3 基础项目，引入 UI 组件库（Element Plus）

- 做首页地图界面：用 ECharts 画海峡两岸暨港澳地图，实现鼠标悬停显示非遗信息、点击展开下级地域、搜索框跳转功能

- 做非遗详情二级页面：展示该地域的所有非遗项目，每个项目配图片和简介

- 做豆包式对话界面：左侧是对话列表，右侧是聊天窗口，支持流式输出、图片插入、AI 形象展示

- 加炫酷的生成动效：生图时的加载动画、AI 形象出现的淡入效果、3D 展馆的旋转效果

- 适配答辩用的投影仪分辨率，确保界面在大屏幕上清晰好看

# “同源”非遗数字生命共创平台 精细到人的日程规划

核心原则：每天有效工作4-6小时，绝不熬夜；每人每天任务明确、可量化、可检查；任务依赖清晰，避免互相等待；周末全休，养精蓄锐；优先保证答辩核心功能，加分项按需取舍。

人员名单：后端1（组长）、后端2（AIGC）、后端3（数据）、Agent1（多智能体）、Agent2（形象人设）、Agent3（生图3D）、前端（全栈）

## 第一周：环境搭建+数据准备（4.17-4.23，周末全休）

### 4.17（周一）：环境搭建+项目初始化

| 人员 | 今日具体任务 | 今日交付物 |
| --- | --- | --- |
| 后端1 | 1. 创建Git仓库，编写README<br>2. 搭建SpringBoot 3.x基础框架<br>3. 引入Redis、Spring AI、WebSocket依赖<br>4. 配置数据库（MySQL）和Redis连接 | 可运行的SpringBoot基础项目，Git仓库初始化完成 |
| 后端2 | 1. 注册通义千问/文心一言账号，申请免费API密钥<br>2. 熟悉Spring AI官方文档<br>3. 测试大模型基础调用接口 | 大模型API密钥，可运行的Hello World调用示例 |
| 后端3 | 1. 下载海峡两岸暨港澳省级以上非遗名录Excel<br>2. 设计非遗数据表结构（地域、名称、简介、历史、代表作品）<br>3. 创建数据库表 | 非遗数据表结构SQL文件 |
| Agent1 | 1. 克隆后端项目到本地<br>2. 学习Spring AI的ChatClient用法<br>3. 编写第一个单Agent对话接口 | 可运行的单Agent基础对话接口 |
| Agent2 | 1. 收集两岸三地代表性非遗形象参考图（至少20张）<br>2. 学习文生图提示词编写技巧<br>3. 测试AI生成非遗风格人物形象 | 20张非遗形象参考图，3张测试生成的AI形象 |
| Agent3 | 1. 学习文生图API调用方法<br>2. 测试不同非遗风格（剪纸、水墨、皮影）的生成效果<br>3. 整理基础提示词模板 | 3种非遗风格的基础提示词模板 |
| 前端 | 1. 创建Vue3 + Vite项目<br>2. 引入Element Plus、ECharts、Axios依赖<br>3. 配置路由和全局样式 | 可运行的Vue3基础项目 |

### 4.18（周二）：基础接口+地图原型

| 人员 | 今日具体任务 | 今日交付物 |
| --- | --- | --- |
| 后端1 | 1. 编写统一响应结果封装类<br>2. 编写全局异常处理类<br>3. 搭建Redis异步任务框架<br>4. 编写WebSocket配置类 | 统一接口规范，异步任务和WebSocket基础配置 |
| 后端2 | 1. 封装大模型通用调用接口<br>2. 搭建RAG知识库基础结构<br>3. 导入第一批非遗文献（10篇）到向量数据库 | 大模型通用接口，RAG知识库基础版 |
| 后端3 | 1. 整理大陆31个省份的非遗数据（每个省份选3个代表性项目）<br>2. 整理台湾、香港、澳门的非遗数据<br>3. 导入数据到数据库 | 完整的两岸三地核心非遗数据库 |
| Agent1 | 1. 定义3个核心角色：历史学家、老匠人、年轻游客<br>2. 编写每个角色的基础prompt<br>3. 测试单角色对话效果 | 3个核心角色的基础prompt |
| Agent2 | 1. 设计5个核心地域的形象风格：福建妈祖风、广东醒狮风、台湾歌仔戏风、澳门葡韵风、香港港式剪纸风<br>2. 编写对应风格的人物生成提示词<br>3. 测试生成效果 | 5种地域风格的人物生成提示词 |
| Agent3 | 1. 优化3种非遗风格的生图提示词<br>2. 测试不同分辨率、不同步数的生成速度<br>3. 确定答辩用的生图参数 | 优化后的生图提示词，最佳生成参数 |
| 前端 | 1. 绘制首页布局：顶部导航栏、中间地图区域、底部版权信息<br>2. 引入ECharts的中国地图（包含港澳台）<br>3. 实现地图基本渲染 | 首页地图基础界面 |

### 4.19（周三）：地图接口+RAG测试

| 人员 | 今日具体任务 | 今日交付物 |
| --- | --- | --- |
| 后端1 | 1. 编写异步任务执行器<br>2. 编写任务状态查询接口<br>3. 测试Redis消息队列功能 | 可运行的异步任务系统 |
| 后端2 | 1. 优化RAG知识库的检索参数<br>2. 测试RAG增强后的对话效果<br>3. 解决AI胡编乱造的问题 | RAG知识库优化版，对话准确率≥80% |
| 后端3 | 1. 编写地图数据接口：根据地域ID获取非遗列表<br>2. 编写地域层级接口：获取省份下的城市列表<br>3. 测试接口返回数据 | 地图数据接口和地域层级接口 |
| Agent1 | 1. 对接后端RAG知识库<br>2. 让3个角色基于知识库回答问题<br>3. 测试不同问题的回答效果 | 基于RAG的单角色对话系统 |
| Agent2 | 1. 收集两岸各地方言语音样本<br>2. 注册语音合成API账号<br>3. 测试基础语音合成功能 | 语音合成API测试成功 |
| Agent3 | 1. 封装文生图通用接口<br>2. 编写不同风格的生图接口<br>3. 测试接口调用速度 | 文生图通用接口，3种风格的生图接口 |
| 前端 | 1. 实现鼠标悬停地图区域显示非遗信息<br>2. 实现点击地图区域跳转到对应地域页面<br>3. 实现搜索框基础UI | 地图悬停和点击功能 |

### 4.20（周四）：搜索接口+对话基础

| 人员 | 今日具体任务 | 今日交付物 |
| --- | --- | --- |
| 后端1 | 1. 编写WebSocket消息处理器<br>2. 实现基础的文字消息推送<br>3. 测试WebSocket连接稳定性 | WebSocket基础通信功能 |
| 后端2 | 1. 编写流式对话接口<br>2. 测试流式输出效果<br>3. 对接后端WebSocket | 流式对话接口 |
| 后端3 | 1. 编写非遗搜索接口：支持按名称、地域、类别搜索<br>2. 编写非遗详情接口：获取非遗项目的详细信息<br>3. 测试搜索和详情接口 | 搜索接口和非遗详情接口 |
| Agent1 | 1. 优化3个角色的prompt<br>2. 增加角色的性格特点和说话方式<br>3. 测试角色区分度 | 优化后的角色prompt，角色区分明显 |
| Agent2 | 1. 对接语音合成接口<br>2. 编写语音合成通用接口<br>3. 测试不同音色的合成效果 | 语音合成通用接口 |
| Agent3 | 1. 实现生图任务的异步处理<br>2. 编写生图任务状态查询接口<br>3. 测试异步生图功能 | 异步生图系统 |
| 前端 | 1. 实现搜索功能：输入关键词显示搜索结果<br>2. 实现非遗详情二级页面<br>3. 美化页面样式 | 搜索功能和非遗详情页面 |

### 4.21（周五）：第一周收尾+问题汇总

| 人员 | 今日具体任务 | 今日交付物 |
| --- | --- | --- |
| 后端1 | 1. 汇总本周后端所有接口<br>2. 编写接口文档<br>3. 解决本周发现的所有bug | 第一周接口文档，bug修复完成 |
| 后端2 | 1. 补充RAG知识库到50篇文献<br>2. 优化对话流畅度<br>3. 准备下周多智能体开发的技术方案 | 50篇文献的RAG知识库 |
| 后端3 | 1. 补全所有非遗项目的图片链接<br>2. 完善数据库中的同源非遗标注<br>3. 整理本周数据问题 | 完整的非遗数据库（含图片和同源标注） |
| Agent1 | 1. 研究多智能体协同框架<br>2. 设计多智能体讨论流程<br>3. 准备下周多智能体开发 | 多智能体讨论流程设计图 |
| Agent2 | 1. 测试不同方言的语音合成效果<br>2. 整理普通话、闽南语、粤语、客家话的音色参数<br>3. 准备下周AI形象对接 | 4种方言的音色参数 |
| Agent3 | 1. 优化生图提示词，提高风格辨识度<br>2. 测试10个不同非遗项目的生图效果<br>3. 准备下周3D展馆开发 | 10张测试生图 |
| 前端 | 1. 美化首页和详情页面<br>2. 解决本周发现的前端bug<br>3. 准备下周对话界面开发 | 第一周前端界面优化版 |

### 4.22-4.23（周六-周日）：全休

## 第二周：核心功能开发（4.24-4.30，周日全休）

### 4.24（周一）：多智能体基础+对话界面

| 人员 | 今日具体任务 | 今日交付物 |
| --- | --- | --- |
| 后端1 | 1. 编写对话记录存储接口<br>2. 编写用户会话管理接口<br>3. 对接前端对话接口 | 对话记录和会话管理接口 |
| 后端2 | 1. 协助Agent1开发多智能体功能<br>2. 优化RAG知识库的检索速度<br>3. 解决大模型调用超时问题 | 多智能体技术支持 |
| 后端3 | 1. 编写AI形象生成接口<br>2. 编写生成作品存储接口<br>3. 测试接口功能 | AI形象生成和作品存储接口 |
| Agent1 | 1. 搭建多智能体协同框架<br>2. 实现3个Agent之间的消息传递<br>3. 测试多Agent自主讨论功能 | 多智能体基础框架，可自主讨论 |
| Agent2 | 1. 给每个非遗项目编写专属人设prompt<br>2. 实现根据非遗项目生成对应AI形象<br>3. 测试形象生成效果 | 非遗项目人设prompt库，AI形象生成功能 |
| Agent3 | 1. 下载Three.js基础模板<br>2. 搭建3D虚拟展馆基础场景<br>3. 实现模型导入和旋转功能 | 3D展馆基础场景 |
| 前端 | 1. 制作豆包式对话界面：左侧会话列表，右侧聊天窗口<br>2. 实现文字消息的发送和接收<br>3. 实现AI形象在对话页的展示 | 对话界面基础版 |

### 4.25（周二）：用户介入群聊+流式输出

| 人员 | 今日具体任务 | 今日交付物 |
| --- | --- | --- |
| 后端1 | 1. 优化WebSocket流式输出<br>2. 解决大并发下的连接问题<br>3. 测试10人同时连接的稳定性 | 优化后的WebSocket流式输出 |
| 后端2 | 1. 编写多智能体对话的流式输出接口<br>2. 优化大模型调用的并发处理<br>3. 协助Agent1调试 | 多智能体流式输出接口 |
| 后端3 | 1. 编写语音合成接口<br>2. 实现根据文本生成语音<br>3. 测试语音合成速度 | 语音合成接口 |
| Agent1 | 1. 实现用户介入群聊功能<br>2. 让Agent能响应人类的插话<br>3. 测试群聊交互效果 | 用户可介入的多智能体群聊系统 |
| Agent2 | 1. 对接后端语音接口<br>2. 实现AI形象说话时的语音播放<br>3. 测试语音和文字同步 | AI语音讲解功能 |
| Agent3 | 1. 实现生成作品上传到3D展馆<br>2. 实现作品在3D场景中的展示<br>3. 测试3D展馆功能 | 3D展馆作品展示功能 |
| 前端 | 1. 实现对话流式输出（一个字一个字蹦）<br>2. 加简单的加载动效<br>3. 实现消息气泡样式 | 流式输出功能 |

### 4.26（周三）：方言语音+生图插入对话

| 人员 | 今日具体任务 | 今日交付物 |
| --- | --- | --- |
| 后端1 | 1. 编写异步任务状态推送接口<br>2. 实现生图进度实时显示<br>3. 测试异步任务稳定性 | 生图进度实时推送功能 |
| 后端2 | 1. 补充两岸同源非遗的专门知识库<br>2. 优化关于文化同源问题的回答<br>3. 测试相关问题的回答效果 | 同源非遗专题知识库 |
| 后端3 | 1. 实现方言切换功能<br>2. 编写不同方言的语音合成接口<br>3. 测试4种方言的合成效果 | 方言切换功能 |
| Agent1 | 1. 优化多智能体讨论逻辑<br>2. 让讨论更有深度和逻辑性<br>3. 测试不同主题的讨论效果 | 优化后的多智能体讨论系统 |
| Agent2 | 1. 实现AI形象的简单动效（眨眼、说话嘴型）<br>2. 优化形象生成的一致性<br>3. 测试10个非遗项目的形象生成 | AI形象简单动效 |
| Agent3 | 1. 实现对话中生图功能<br>2. 让生图结果自动插入对话<br>3. 测试对话中生图效果 | 对话中生图功能 |
| 前端 | 1. 实现生图结果插入对话<br>2. 加生图加载动效<br>3. 实现语音播放按钮 | 生图插入和语音播放功能 |

### 4.27（周四）：全流程联调+bug修复

| 人员 | 今日具体任务 | 今日交付物 |
| --- | --- | --- |
| 后端1 | 1. 部署测试环境到服务器<br>2. 配置服务器环境和端口<br>3. 测试服务器上的项目运行 | 可访问的测试环境 |
| 后端2 | 1. 测试全流程：地图→详情→对话→生图→语音<br>2. 记录所有后端bug<br>3. 修复严重bug | 后端bug清单及修复 |
| 后端3 | 1. 协助测试全流程<br>2. 补全数据库中缺失的数据<br>3. 修复数据相关bug | 数据bug修复完成 |
| Agent1 | 1. 测试多智能体群聊全流程<br>2. 记录所有对话相关bug<br>3. 修复严重bug | 对话bug清单及修复 |
| Agent2 | 1. 测试AI形象和语音功能<br>2. 记录相关bug<br>3. 修复严重bug | 形象和语音bug修复完成 |
| Agent3 | 1. 测试生图和3D展馆功能<br>2. 记录相关bug<br>3. 修复严重bug | 生图和3Dbug修复完成 |
| 前端 | 1. 对接所有后端接口<br>2. 测试前端全流程<br>3. 记录并修复前端bug | 前端bug清单及修复 |

### 4.28（周五）：功能完善+bug修复

| 人员 | 今日具体任务 | 今日交付物 |
| --- | --- | --- |
| 后端1 | 1. 修复所有严重和主要bug<br>2. 优化服务器性能<br>3. 备份数据库和代码 | 所有严重bug修复完成 |
| 后端2 | 1. 继续补充RAG知识库到100篇文献<br>2. 优化对话回答的准确性<br>3. 修复对话相关bug | 100篇文献的RAG知识库 |
| 后端3 | 1. 完善所有非遗项目的信息<br>2. 增加更多同源非遗的标注<br>3. 修复数据相关bug | 完善的非遗数据库 |
| Agent1 | 1. 优化多智能体讨论的流畅度<br>2. 增加更多讨论主题的支持<br>3. 修复群聊相关bug | 优化后的多智能体群聊 |
| Agent2 | 1. 优化AI形象生成的质量<br>2. 增加更多风格的支持<br>3. 修复形象和语音相关bug | 优化后的AI形象生成 |
| Agent3 | 1. 优化生图速度到3秒内<br>2. 提高生图风格的一致性<br>3. 修复生图相关bug | 生图速度≤3秒 |
| 前端 | 1. 修复所有前端bug<br>2. 美化所有界面<br>3. 统一设计风格 | 前端界面美化版 |

### 4.29（周六）：自愿加班（无强制要求）

- 想干活的可以继续优化自己负责的部分

- 不想干活的可以休息

### 4.30（周日）：全休

## 第三周：创新点打磨+联调（5.1-5.7，周三全休）

### 5.1（周一）：高并发优化+答辩演示准备

| 人员 | 今日具体任务 | 今日交付物 |
| --- | --- | --- |
| 后端1 | 1. 模拟10人同时操作测试高并发<br>2. 优化Redis缓存策略<br>3. 解决并发下的竞态问题 | 高并发测试报告，系统支持10人同时操作 |
| 后端2 | 1. 优化大模型调用的并发处理<br>2. 增加接口限流功能<br>3. 测试大并发下的大模型调用 | 接口限流功能 |
| 后端3 | 1. 准备答辩用的演示数据<br>2. 整理两岸同源非遗的经典案例<br>3. 导入演示数据到测试环境 | 答辩演示数据包 |
| Agent1 | 1. 准备3个经典的多智能体讨论案例<br> - 案例1：两岸妈祖文化的异同<br> - 案例2：醒狮在粤港澳的传承<br> - 案例3：剪纸艺术的两岸交流<br>2. 测试每个案例的讨论效果 | 3个经典讨论案例 |
| Agent2 | 1. 准备10个答辩用的AI形象<br>2. 优化每个形象的人设和语音<br>3. 测试形象生成效果 | 10个答辩用AI形象 |
| Agent3 | 1. 准备10个答辩用的生图案例<br>2. 优化每个案例的生图提示词<br>3. 测试生图效果 | 10个答辩用生图案例 |
| 前端 | 1. 适配答辩用的投影仪分辨率（1920×1080）<br>2. 调整字体和图标大小<br>3. 确保大屏幕上清晰可见 | 投影仪适配完成 |

### 5.2（周二）：全流程演示+问题整改

| 人员 | 今日具体任务 | 今日交付物 |
| --- | --- | --- |
| 后端1 | 1. 主持全流程演示<br>2. 记录所有演示中出现的问题<br>3. 分配bug修复任务 | 演示问题清单 |
| 后端2 | 1. 参与全流程演示<br>2. 修复演示中发现的后端bug<br>3. 优化对话回答 | 演示bug修复（后端） |
| 后端3 | 1. 参与全流程演示<br>2. 修复演示中发现的数据bug<br>3. 补充缺失的数据 | 演示bug修复（数据） |
| Agent1 | 1. 参与全流程演示<br>2. 修复演示中发现的多智能体bug<br>3. 优化讨论逻辑 | 演示bug修复（多智能体） |
| Agent2 | 1. 参与全流程演示<br>2. 修复演示中发现的形象和语音bug<br>3. 优化语音效果 | 演示bug修复（形象语音） |
| Agent3 | 1. 参与全流程演示<br>2. 修复演示中发现的生图和3Dbug<br>3. 优化生图速度 | 演示bug修复（生图3D） |
| 前端 | 1. 参与全流程演示<br>2. 修复演示中发现的前端bug<br>3. 优化界面动效 | 演示bug修复（前端） |

### 5.3（周三）：全休

### 5.4（周四）：答辩演示模式+功能优化

| 人员 | 今日具体任务 | 今日交付物 |
| --- | --- | --- |
| 后端1 | 1. 开发答辩专属演示模式<br>2. 实现一键进入演示界面<br>3. 预加载演示数据 | 答辩演示模式 |
| 后端2 | 1. 优化关于文化认同问题的回答<br>2. 增加更多两岸交流的内容<br>3. 测试相关问题的回答 | 文化认同专题优化 |
| 后端3 | 1. 完善地图上的同源非遗标注<br>2. 增加同源非遗的连线效果<br>3. 测试地图功能 | 同源非遗地图标注 |
| Agent1 | 1. 优化多智能体讨论的趣味性<br>2. 让Agent之间有更多互动<br>3. 测试讨论效果 | 优化后的多智能体互动 |
| Agent2 | 1. 实现AI形象的方言切换<br>2. 让同一个形象可以说不同方言<br>3. 测试方言切换功能 | AI形象方言切换功能 |
| Agent3 | 1. 优化3D展馆的交互体验<br>2. 增加作品的放大和旋转功能<br>3. 测试3D展馆 | 优化后的3D展馆 |
| 前端 | 1. 实现答辩演示模式的界面<br>2. 加炫酷的过渡动效<br>3. 优化用户体验 | 答辩演示界面 |

### 5.5（周五）：最终功能测试+优化

| 人员 | 今日具体任务 | 今日交付物 |
| --- | --- | --- |
| 后端1 | 1. 进行最终的全功能测试<br>2. 修复所有剩余bug<br>3. 备份服务器数据 | 最终功能测试报告 |
| 后端2 | 1. 进行最终的对话测试<br>2. 确保所有回答都准确无误<br>3. 优化对话流畅度 | 最终对话测试报告 |
| 后端3 | 1. 进行最终的数据测试<br>2. 确保所有数据都正确<br>3. 完善数据库 | 最终数据测试报告 |
| Agent1 | 1. 进行最终的多智能体测试<br>2. 确保3个案例都能正常运行<br>3. 优化讨论效果 | 最终多智能体测试报告 |
| Agent2 | 1. 进行最终的形象和语音测试<br>2. 确保10个答辩形象都能正常生成<br>3. 优化语音效果 | 最终形象语音测试报告 |
| Agent3 | 1. 进行最终的生图和3D测试<br>2. 确保10个答辩生图都能正常生成<br>3. 优化生图速度 | 最终生图3D测试报告 |
| 前端 | 1. 进行最终的前端测试<br>2. 确保所有界面都正常显示<br>3. 优化用户体验 | 最终前端测试报告 |

### 5.6-5.7（周六-周日）：全休

## 第四周：测试优化+答辩准备（5.8-5.14，答辩前一天再走一遍流程）

### 5.8（周一）：最终bug修复

| 人员 | 今日具体任务 | 今日交付物 |
| --- | --- | --- |
| 全体 | 1. 疯狂找bug，每个人至少找5个bug<br>2. 修复所有影响演示的bug<br>3. 不影响演示的小bug可以留到赛后 | 所有影响演示的bug修复完成 |

### 5.9（周二）：答辩PPT制作

| 人员 | 今日具体任务 | 今日交付物 |
| --- | --- | --- |
| 后端1 | 1. 制作答辩PPT整体框架<br>2. 负责选题背景和技术架构部分<br>3. 插入项目截图 | PPT初稿（1-10页） |
| Agent1 | 1. 负责核心创新点部分<br>2. 重点讲解多智能体协同<br>3. 插入群聊演示截图 | PPT初稿（11-20页） |
| 前端 | 1. 负责展示效果部分<br>2. 插入界面截图和演示视频<br>3. 美化PPT整体风格 | PPT初稿（21-30页） |
| 其他人 | 1. 提供自己负责部分的素材<br>2. 提出PPT修改意见<br>3. 准备自己负责部分的讲解词 | PPT素材和修改意见 |

### 5.10（周三）：答辩稿打磨

| 人员 | 今日具体任务 | 今日交付物 |
| --- | --- | --- |
| 后端1 | 1. 完善PPT内容<br>2. 写整体答辩稿<br>3. 确定答辩流程和时间分配 | 完整的答辩PPT和答辩稿 |
| 全体 | 1. 写自己负责部分的讲解词<br>2. 熟悉答辩内容<br>3. 提出修改意见 | 个人讲解词 |

### 5.11（周四）：第一次答辩排练

| 人员 | 今日具体任务 | 今日交付物 |
| --- | --- | --- |
| 全体 | 1. 进行第一次完整答辩排练<br>2. 计时，确保在规定时间内完成<br>3. 互相提意见，调整讲解内容和节奏 | 第一次排练记录和改进方案 |

### 5.12（周五）：第二次答辩排练+问答准备

| 人员 | 今日具体任务 | 今日交付物 |
| --- | --- | --- |
| 全体 | 1. 进行第二次完整答辩排练<br>2. 模拟评委提问，准备问答环节<br>3. 重点准备关于文化认同和技术创新的问题 | 问答环节准备清单 |

### 5.13-5.14（周六-周日）：全休+答辩前准备

- 周六周日全休，养精蓄锐

- 答辩前一天（5.14周日晚上）：所有人一起走一遍完整的演示流程，确保一切正常

- 检查网络、电脑、投影仪等设备

- 准备好答辩需要的所有材料